迭代计划

制定日期：

| 组号 | 1 | 项目名称 | StockMonitor股票盯盘软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | hw1-3.1界面原型最终迭代 | 计划起止日期 | 2026.05.20 - 2026.05.23 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 需求梳理与文档规整（1天）; [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. 2. 3. 4. 5. |
| 预期成果：1. 完整交付7份标准化项目文档：迭代计划、迭代评估报告、界面原型文档、前景文档、软件需求规约SRS、用例规约、SRS补充说明，所有文档正文同步3.1最新迭代内容，无零散附录、无历史旧版本冗余内容。2. 完成3.1版本可交互HTML界面原型，实现大盘指数、自选股管理、多周期K线、K线悬停、财报估值可视化、数据缓存降级等全部核心功能。3. 建立完善的需求-用例-界面映射体系，所有功能可追溯、文档与原型完全对齐。4. 完成迭代风险评估与问题闭环，形成标准化迭代交付成果，满足课程大厂级文档交付标准。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案：1. 风险一：公开金融接口不稳定，易出现超时、数据缺失，导致原型演示异常（高风险）应对方案：采用真实接口优先、本地缓存降级策略，接口异常时展示缓存数据并明确标注状态；预留模拟数据兜底方案，保障离线演示稳定；禁止空值、虚假数据展示。2. 风险二：文档迭代不彻底，残留旧版本内容、附录与正文内容冲突（高风险）应对方案：统一重构所有文档正文，将3.1新增技术细节、功能更新全部整合至对应正文模块，彻底删除文末零散附录；迭代完成后逐项核对文档版本与内容一致性。3. 风险三：原型界面更新后，与SRS、用例规约需求不匹配（中风险）应对方案：建立需求-用例-界面映射表，评审阶段逐项核对，确保界面功能、需求定义、用例描述完全对齐。4. 风险四：迭代工期紧张，细节整改不完整（中风险）应对方案：拆分细化任务，明确各成员分工与时间节点，优先完成核心功能与文档整改，每日进行进度核对，及时闭环问题。 |  |  |  |