迭代评估报告

评估日期：	年	月	日

| 组号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 3.1界面原型最终迭代 | 实际起止日期 |  |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）本次迭代严格按照计划完成全部任务，进度100%达标，无延期情况。1. 功能层面：成功将软件界面与功能迭代至3.1版本，新增大盘指数展示、年K线周期、K线悬停详情、财报估值可视化等核心功能，完善自选股增删管理、实时行情刷新、缓存降级容错机制，所有核心需求均已落地。2. 文档层面：彻底整改实习生遗留问题，重构全部7份项目文档，将所有技术细节、迭代更新内容整合至正文，删除文末零散附录，统一文档格式、版本与逻辑，达到大厂迭代文档标准，实现需求、用例、界面完全可追溯。3. 质量层面：遵循极简可用性设计规范，完成界面分层优化、数据状态标准化展示，杜绝虚假数据、空值展示问题，原型运行稳定，适配课堂演示与学习使用场景 |  |  |  |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）1. 文档评审：开展全文档规范性评审、内容一致性评审，重点核查文档版本、正文完整性、需求可追溯性、格式统一性，整改了旧内容残留、附录堆砌、细节缺失等所有问题，文档全部评审通过。2. 功能测试：对3.1版本全部功能进行测试，覆盖自选股管理、行情刷新、多周期K线、财报展示、缓存降级、异常兜底等场景，功能运行正常，无功能bug、无页面卡顿、无闪退崩溃问题。3. 可用性测试：验证界面交互逻辑、操作便捷性、数据展示规范性，符合轻量化盯盘软件使用需求，零基础用户可快速上手，测试全部达标。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）1. 主要问题：初始接手的实习生文档质量不达标，大量3.1迭代新功能、技术细节未更新至正文，仅零散记录在文末附录，文档逻辑混乱、新旧内容混杂。2. 需求变更：无功能性需求变更，仅优化文档规范、完善界面交互细节、补充数据容错设计，贴合大厂项目迭代标准。3. 返工情况：针对文档不规范问题进行整体返工，全部重构文档正文内容，整合附录有效信息、删除冗余无效内容，统一版本与格式；对部分适配性较差的界面交互细节进行优化整改，所有问题均已完成闭环，无遗留返工任务。 |  |  |  |
| 经验和教训：1. 迭代交付必须严控文档质量，杜绝正文与附录内容割裂、新旧版本内容混杂的问题，所有迭代更新内容必须同步更新至文档核心正文，保障文档权威性与完整性。2. 项目迭代需建立标准化评审机制，每轮迭代完成后必须核对功能、原型、文档的一致性，确保需求可追溯、内容无偏差，提前规避返工风险。3. 第三方/实习生初稿交付质量参差不齐，项目核心交付物必须由团队核心成员二次审核、统一规整，严格把控交付标准。4. 金融类数据项目需重点重视数据可信性与容错性，必须常态化设计缓存降级、异常兜底机制，保障软件演示与运行稳定性。5. 小步迭代、逐项闭环是保障项目质量的关键，细化迭代任务、明确分工，可有效提升迭代效率与交付质量。 |  |  |  |