迭代计划

制定日期：

| 组号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 |  | 计划起止日期 |  |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. 任务、进度安排和人员分配：1. 技术架构迭代优化（1天）：全员参与，梳理软件四层分层架构，完成UI、业务服务、基础设施、数据层解耦优化；重构项目包结构，规范domain、application、infrastructure、ui分层分包，解决前后端耦合、代码杂乱问题，适配后续功能扩展。2. 数据源与缓存体系完善（1天）：技术开发人员负责，废弃东方财富接口通道，完成新浪全A股列表、腾讯行情双数据源适配；搭建SQLite本地缓存体系，区分股票主数据、实时行情、K线、财报数据缓存规则，配置日/月/年K线分级缓存时效，实现网络异常缓存降级兜底能力。3. 功能迭代开发落地（1天）：前端与开发人员协同，基于hw1 3.1界面原型，重构软件整体界面，新增左侧导航栏、大盘指数页面、自选股增删持久化、年K线聚合展示、K线悬停详情、财报估值可视化模块，补齐所有3.1版本核心功能。4. 稳定性与数据规范整改（0.5天）：开发人员负责，落实数据可信规范，杜绝虚假数据、空值冒充行情问题，完善休市降频、定时自动重连、手动刷新机制，修复数据库文件锁、UI线程卡顿等技术bug。5. 测试、打包与文档同步（0.5天）：全员配合，完成Maven单元测试、接口冒烟测试，验证全功能可用性；完成Windows端应用打包，统一新版安装包交付；同步更新全套hw2技术文档，. |
| 预期成果：1. 技术成果：完成标准化四层分层架构落地，实现多数据源适配、分级缓存策略、网络容错降级机制，搭建稳定可靠的JavaFX桌面软件技术架构，代码结构规范、可维护、可扩展。2. 功能成果：完整实现全A股股票池加载、五大大盘指数查看、自选股持久化管理、实时行情刷新、分时/日K/月K/年K多周期图表展示、K线悬停详情、财报估值可视化全部核心功能，完全对齐hw1 3.1界面原型需求。3. 数据成果：建立规范的数据处理机制，区分长期缓存主数据与实时行情数据，无虚假数据、无数据造假问题，网络异常场景可正常展示缓存数据，保障软件运行稳定性与数据可信性。4. 交付成果：通过全部单元测试与接口冒烟测试，产出可独立运行的Windows桌面安装包；完善迭代计划、迭代报告、架构文档等全套hw2技术文档，文档格式规范、内容完整、逻辑闭环，满足课程交付标准。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案：1. 风险一：公开第三方行情接口存在限流、失效、数据不稳定问题，导致行情、图表加载异常，影响软件演示（高风险）应对方案：搭建多数据源兜底机制，主用新浪+腾讯组合数据源；封装缓存工具类，接口请求失败时自动读取SQLite本地缓存数据；预留Mock模拟数据模块，极端场景下保障软件正常运行演示，同时界面明确标注数据来源状态，保证数据可追溯。2. 风险二：分层架构落地不彻底，UI层直接调用网络、数据库接口，导致代码耦合度高，可维护性差（高风险）应对方案：严格按照四层架构规范分包开发，通过MarketDataProvider、MarketCache接口隔离UI、业务与底层数据源；开发完成后进行架构评审，排查违规调用问题，统一代码开发规范。3. 风险三：SQLite数据库出现文件锁、连接未关闭问题，导致缓存读写失败、单元测试报错（中风险）应对方案：重写数据库工具类，增加连接自动关闭、资源释放逻辑；优化缓存读写机制，采用按需加载、分页刷新模式，避免数据库长期占用，修复文件锁冲突问题。4. 风险四：功能迭代量大，新旧代码兼容异常，导致新增功能失效、原有功能闪退卡顿（中风险）应对方案：迭代采用小步增量更新模式，每完成一个模块进行单独测试；迭代结束后进行全功能回归测试，核对新旧功能兼容性，及时修复适配问题。5. 风险五：不同行情数据源数据格式不统一，导致页面数据展示错乱、字段缺失（低风险）应对方案：统一封装数据解析工具类，标准化所有数据源返回格式，缺失字段统一展示“--”占位符，规避数据展示异常问题。 |  |  |  |