迭代评估报告

评估日期：	年	月	日

| 组号 | 1 | 项目名称 | StockMonitor股票盯盘软件（JavaFX桌面版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | hw2-3.1技术原型最终迭代 | 实际起止日期 |  |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）本次hw2 3.1迭代严格按照迭代计划推进，所有任务100%完成，迭代进度无延期，功能落地、技术优化、文档交付全部达标，整体迭代质量良好。1. 架构与代码层面：成功落地UI表现层、应用服务层、领域层、基础设施层四层分层架构，完成项目规范化分包，彻底解耦界面、业务逻辑与底层数据接口；统一代码开发规范，修复原有代码耦合、资源泄露等技术问题，软件可维护性、可扩展性大幅提升。2. 数据与缓存层面：完成数据源全面升级，废弃不稳定的东方财富接口，采用新浪全A股列表+腾讯行情的稳定数据组合；搭建分级缓存体系，针对日K、月K、年K设置差异化缓存时效，实现本地SQLite数据持久化、网络异常缓存降级、休市自动降频刷新能力，严格落实数据可信规范，杜绝虚假数据展示。3. 功能实现层面：完整落地3.1版本全部核心功能，重构三栏式极简界面，新增全局导航栏、五大大盘指数查看、自选股增删持久化、年K线聚合展示、K线鼠标悬停详情、财报估值可视化模块；优化自动刷新、手动刷新机制，修复UI卡顿、数据加载失败等问题，所有功能运行稳定，完全对齐hw1界面原型设计需求。4. 测试与交付层面：顺利通过Maven单元测试、腾讯行情接口冒烟测试，所有测试项0失败；成功完成Windows端应用打包，产出可独立运行的桌面程序；同步完善全套hw2技术文档，实现代码、功能、文档高度统一。 |  |  |  |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）本次迭代完成多维度评审与测试，全面验证软件功能性、稳定性、规范性，所有测试评审项目全部通过。1. 架构评审：开展软件分层架构、代码结构评审，核查四层架构落地情况、接口隔离效果、分包规范性，确认架构设计合理、耦合度低、符合桌面软件开发标准，满足后续迭代扩展需求。2. 功能测试：覆盖大盘指数查看、自选股管理、实时行情刷新、多周期K线展示、K线悬停、财报估值展示、缓存降级等全场景功能测试，所有功能均可正常运行，无bug、无闪退、无功能失效问题。3. 接口冒烟测试：针对新浪、腾讯双数据源接口进行专项测试，验证全A股列表加载、实时报价、分时数据、K线数据、财报数据均可正常获取，数据解析准确、无错乱缺失。4. 兼容性与容错测试：测试正常网络、弱网、断网、休市等多场景，验证缓存降级、休市降频、数据兜底机制生效，异常场景下软件运行稳定，数据展示规范。5. 文档评审：评审全套hw2迭代文档、架构文档、设计文档，确认文档内容完整、格式统一、逻辑清晰，与实际代码功能完全匹配，无内容滞后、无信息错误。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）1. 主要技术问题：迭代初期测试发现SQLite数据库存在文件锁问题，数据库连接未及时释放，导致单元测试无法正常清理文件、缓存读写异常；同时原有东方财富接口稳定性差，频繁出现数据加载失败、接口限流问题。2. 需求与技术变更：无功能性需求变更，为提升软件稳定性，进行技术方案优化，废弃东方财富数据源，替换为新浪+腾讯双数据源组合；优化数据库资源释放逻辑，完善分级缓存策略。3. 界面适配返工：旧版界面层级混乱、无统一导航，与hw1 3.1原型不匹配，对整体界面进行重构返工，新增标准化导航模块，统一三栏布局样式，对齐原型交互逻辑。4. 数据规范返工：旧版存在数据展示不规范问题，部分缺失数据默认填充0值、虚假数据，不符合数据可信要求，批量整改所有数据展示逻辑，缺失字段统一展示“--”，明确区分实时数据与缓存数据。5. 收尾情况：所有发现的技术问题、适配问题、规范问题均已完成整改返工，无遗留bug、无未完成任 |  |  |  |
| 经验和教训：1. 第三方公开接口存在不稳定性、不可控性，项目开发不能单一依赖单一数据源，必须提前设计多数据源兜底、本地缓存降级机制，规避接口失效导致的项目演示风险。2. 桌面软件开发必须重视架构分层设计，初期严格规范分包与调用逻辑，若架构耦合严重，后期功能迭代、问题修复、代码维护成本会大幅提升，影响项目整体质量。3. 数据类软件必须建立标准化数据展示规范，严格区分真实数据、缓存数据、缺失数据，杜绝虚假数据填充，保证软件数据的真实性、可信性与可追溯性。4. 资源释放是桌面开发重点，数据库、网络请求、UI线程等资源需配置自动释放机制，避免资源占用、文件锁、线程卡顿等隐性bug，保障软件长期稳定运行。5. 迭代开发需坚持“原型先行、文档同步、测试闭环”原则，界面开发必须严格对齐原型设计，每轮迭代完成全量回归测试，及时同步更新文档，避免代码与文档脱节。6. 小步迭代、分步验证可有效降低迭代风险，本次多版本增量迭代（2.0-2.1-3.0-3.1），逐步完善功能、修复问题，有效保障了最终版本的稳定性与完整性。 |  |  |  |