Stock Monitor Windows 端股票盯盘软件

hw1 界面原型迭代计划

版本 1.1    2026 年 5 月 21 日

# 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.1 | 根据课程指导截图更新为界面原型迭代，采用滚动式规划并应对需求风险 | 项目组 |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.2 | 新增 V1.2 界面准则迭代：补充 20 条股票盯盘用户问题与改进任务 | 项目组 |
| 2026 年 5 月 22 日 | 1.3 | V1.3：简约风与财务报表原型迭代计划 | 项目组 |

# 1. 本迭代定位

hw1 是界面原型迭代，目标是应对需求风险：通过用户调研、Vision、SRS、用例模型和可交互界面原型，尽早验证核心需求是否有价值、界面是否可理解、功能范围是否可控。

过程：采用迭代开发，覆盖需求、设计、原型实现、评审和改进。

设计：模块化界面设计，主要界面元素可追溯到需求和用例。

编码：原型采用 HTML/CSS/JavaScript，核心实现遵循清晰命名和模块化组织。

测试：本迭代重点为人工功能测试和界面 checklist 检查。

版本管理：使用 Git/GitHub 管理文档、模型和原型代码。

# 2. 小组分工与进度安排

| 角色 | 职责 | 本迭代任务 |
| --- | --- | --- |
| 组长/项目经理 | 范围控制、进度协调、GitHub 管理 | 制定迭代计划，组织评审和提交。 |
| 需求分析 | 用户调研、需求定义、SRS 和用例 | 更新 Vision、SRS、用例图和核心用例规约。 |
| 原型/前端 | 界面设计与可交互原型 | 实现 HTML 原型，说明界面元素与需求/用例关系。 |
| 测试/文档 | 界面检查、评估报告 | 按 checklist 测试原型，整理评审记录和迭代评估。 |

# 3. 5 版滚动式迭代方案

| 版本 | 目标 | 需求风险应对 | 交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 用户访谈版 | 确认用户、问题和功能边界 | 避免做成专业交易终端，控制功能数量 | 用户画像、问题说明、Vision 草稿 | 能回答谁用、解决什么问题、为什么有价值 |
| V2 需求建模版 | 把高优先级需求转成用例和 SRS | 防止需求含糊导致后续原型返工 | SRS、PlantUML 用例图、核心用例规约 | 主要需求均有用例支撑 |
| V3 低保真界面版 | 确定主界面布局和主要元素 | 提前暴露界面结构不清、操作路径过长的问题 | 主界面草图、界面元素清单 | 用户能在 1 分钟内理解主流程 |
| V4 可交互原型版 | 用 HTML 实现可操作界面原型 | 验证添加/删除、刷新、图表切换、提醒设置是否顺手 | prototype/index.html、界面原型文档 | 核心操作均有反馈，不阻断流程 |
| V5 评审修订版 | 根据小组评审修正文档和原型 | 应对遗漏需求、界面不一致、说明不充分等风险 | 迭代评估报告、修订版文档 | checklist 通过，文档与原型一致 |

# 4. 本迭代高优先级需求

| 优先级 | 需求 | 本迭代处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Must | 自选股添加/删除 | 原型实现输入代码、名称，支持新增和删除。 |
| Must | 自选股列表实时刷新 | 使用模拟行情刷新现价、涨跌幅、涨跌额，验证界面反馈。 |
| Must | 单只股票详情 | 主界面展示现价、今开、最高、最低、成交量、成交额。 |
| Must | 价格提醒 | 原型支持涨跌幅和指定价格提醒规则。 |
| Should | 分时图和日 K 趋势 | 以折线图方式展示，避免复杂蜡烛图造成进度风险。 |
| Could | 持仓备注/标签 | 记录为后续扩展，本迭代不实现。 |

# 5. 主要任务清单

制定本迭代计划：明确小组分工、进度安排和滚动式规划。

调研、分析和定义需求：更新 Vision 文档，明确用户、痛点和项目定位。

建立用例模型：用 PlantUML 绘制用例图，将截图放入 SRS，并编写核心用例规约。

设计并实现界面原型：形成主界面和主要元素说明，可用 HTML 实现交互。

小组内部评审：按界面 checklist 检查可用性、美观性、一致性和反馈信息。

编写迭代评估报告：记录评审意见、修订内容、问题和开发总结。

# 6. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求范围膨胀 | 想加入真实交易、收益计算、账户登录 | 坚持本迭代只验证盯盘和提醒，不做交易。 |
| 数据源不稳定 | 公开行情接口无法保证课堂演示 | 原型使用模拟行情；文档中说明真实实现采用 Provider 适配器。 |
| 界面不清晰 | 用户不知道下一步如何操作 | 采用三栏布局并在原型文档中说明元素与用例关系。 |
| 进度不足 | 文档和原型无法同时完成 | 优先完成 Must 需求，放弃低优先级需求。 |
| 文档与原型不一致 | SRS 写了但界面没有体现 | 评审时逐项对照需求-用例-界面映射表。 |

# 7. 完成标准

hw1 目录下包含迭代计划、Vision、SRS、界面原型文档、迭代评估报告。

SRS 中包含用例模型说明，PlantUML 源文件在 docs/diagrams 中保存。

界面原型文档说明主要界面、主要元素，以及界面元素与需求/用例的关系。

原型可打开并能演示核心流程。

GitHub 中能追踪本迭代文档、模型和原型代码。

# 8. V1.2 界面准则增强迭代

在完成 V1.1 界面原型后，项目组根据软件界面 checklist 继续进行小步迭代。本次迭代不增加大功能，而是从股票盯盘用户角度补充风险点和可用性准则，使原型更贴近真实使用。

| 任务 | 说明 | 优先级 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充用户问题清单 | 围绕行情延迟、提醒误触、输入错误、图表误读等场景扩展 20 条准则。 | 高 | 界面原型文档第 7 节 |
| 更新修订历史 | 所有被完善的文档补充 1.2 版本记录，体现持续迭代。 | 高 | 修订历史记录 |
| 完善需求风险应对 | 把数据源失败、提醒骚扰、删除误触等问题纳入风险管理。 | 高 | 迭代评估报告 |
| 保持范围克制 | 不新增真实交易功能，只提升盯盘体验和原型可解释性。 | 中 | 迭代计划结论 |

# 9. V1.3 简约风与财务报表迭代

| 任务 | 说明 | 优先级 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重构信息层级 | 首页只保留简称、现价、涨跌幅，详情页承载深度信息。 | 高 | prototype/index.html |
| 补充分时/K 线时间轴 | 分时图标注 09:30、11:30、13:00、15:00，K 线标注交易日。 | 高 | 界面原型文档、SRS |
| 新增财务报表模块 | 用柱状图和进度条展示财务摘要。 | 中 | 界面原型、SRS、用例规约 |
| 更新用例模型 | 新增“查看财务报表摘要”用例。 | 中 | use_case.puml、用例规约 |
| 同步数据源分析 | 补充财务摘要字段、刷新频率和缓存策略。 | 中 | data-source-analysis.md |