Stock Monitor Windows 端股票盯盘软件

hw1 迭代评估报告

版本 1.1    2026 年 5 月 21 日

# 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.1 | 根据界面原型迭代要求补充评审记录、开发总结和修订结果 | 项目组 |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.2 | 补充 V1.2 小组评审记录：按 20 条界面准则继续完善原型 | 项目组 |
| 2026 年 5 月 22 日 | 1.3 | V1.3：评估简约风原型与财务报表模块 | 项目组 |

# 1. 迭代总结

本次 hw1 迭代围绕界面原型展开，重点应对需求风险。项目组先明确轻量股票盯盘的用户和问题，再通过 SRS、用例模型和 HTML 原型验证核心流程，最后按界面 checklist 完成小组评审和修订。

# 2. 完成情况

| 要求 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本次迭代计划 | 完成 | 采用滚动式规划，形成 5 版方案。 |
| Vision 文档 | 完成 | 说明项目定位、用户、功能概述和竞争对比。 |
| SRS | 完成 | 包含功能/非功能需求、用例模型说明和界面映射。 |
| 用例规约 | 完成 | 覆盖自选股、行情、详情、图表和提醒核心用例。 |
| 界面原型 | 完成 | HTML 原型可交互，并新增界面原型文档说明。 |
| 内部评审与改进 | 完成 | 按 checklist 记录问题并修正文档。 |

# 3. 小组评审记录

| 评审发现 | 影响 | 修改措施 |
| --- | --- | --- |
| 原计划没有突出 hw1 是界面原型迭代 | 与课程要求对应不够直接 | 重写迭代计划，明确目标为应对需求风险。 |
| 界面原型说明原本分散在 SRS 和 README 中 | 不符合“界面原型.docx”提交习惯 | 新增独立界面原型文档。 |
| 部分低优先级功能会扩大范围 | 进度风险增加 | 将持仓备注列为 Could，真实交易列为 Won't。 |
| 行情接口存在不可控风险 | 演示可能失败 | 原型保留模拟行情，正式架构使用 Provider。 |
| 缺少 checklist 式评审 | 无法体现小组评审过程 | 在界面原型文档和评估报告中加入检查结果。 |

# 4. 需求风险处理结果

| 需求风险 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 用户是否真的需要复杂交易功能 | 通过访谈模拟和评审决定不做交易，只做盯盘与提醒。 |
| 用户是否能理解界面 | 通过三栏原型验证，一屏展示主要流程。 |
| 图表是否过于复杂 | 改为分时折线和日 K 收盘价折线。 |
| 提醒功能是否有价值 | 列为 Must，作为降低盯盘压力的核心卖点。 |
| 公开行情是否可靠 | 原型阶段使用模拟数据，设计阶段保留 Provider 替换机制。 |

# 5. 开发经验

界面原型迭代不应追求功能越多越好，而应优先验证高价值需求。

用例、需求和界面元素之间建立映射，可以减少文档和原型脱节。

公开行情数据适合课堂验证，但必须提前准备模拟数据以保证演示稳定。

小组评审应使用 checklist，避免只凭主观感觉判断界面质量。

# 6. 遗留问题与后续计划

| 遗留问题 | 后续处理 |
| --- | --- |
| 错误提示仍较简单 | hw2 技术原型中补充接口错误、超时和缓存提示。 |
| PlantUML 图目前以源文件形式保存 | 提交前可截图后插入 SRS，满足截图粘贴要求。 |
| 真实行情数据尚未接入 | hw2 设计并验证 MarketDataProvider。 |
| 尚未实现完整 Windows 客户端 | 本迭代只做界面原型，综合实践阶段再实现完整代码。 |

# 7. V1.2 追加评审：20 条界面准则处理结果

| 类别 | 发现的问题 | 修订或后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 行情反馈 | 用户可能不知道行情是否最新、是否来自真实接口。 | 界面准则增加刷新时间、数据来源和缓存提示。 |
| 输入防错 | 股票代码、提醒阈值可能输错。 | 将代码格式、重复添加、阈值数值校验列为后续 Must。 |
| 提醒体验 | 同一规则可能频繁弹窗打扰用户。 | 提醒触发后标记状态，避免连续重复提示。 |
| 图表理解 | 用户可能分不清分时和日 K，或误读单位。 | 要求标签选中态明显，并补充单位和最高/最低标注。 |
| 演示稳定 | 课堂演示可能无网络或行情接口不可用。 | 保留模拟行情作为演示兜底，不牺牲验收质量。 |

# 8. V1.2 经验总结

界面 checklist 不只是美观检查，也能发现业务场景中的真实风险。

股票盯盘软件的关键不是堆指标，而是让用户知道数据是否可信、操作是否成功、提醒是否可靠。

持续小步迭代比一次性写完文档更符合课程对迭代开发过程的要求。

# 9. V1.3 评估：简约风与财务报表

| 评估项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页信息密度 | 通过 | 自选股首页只保留股票简称、现价、涨跌幅，符合简约定位。 |
| 深度信息承载 | 通过 | 个股详情页承载分时/K 线、盘口和财务摘要，符合 2 层解决深度原则。 |
| 财务报表表达 | 通过 | 使用柱状图、进度条和摘要卡片，避免传统财务表格的高密度数字。 |
| 后续实现风险 | 可控 | 财务摘要为低频数据，可通过缓存和模拟数据保证演示稳定。 |

## 9.1 后续风险

真实财务数据字段在不同数据源中命名不同，hw2 需要通过 FinancialDataProvider 适配。

PE 历史分位需要历史估值数据或本地缓存，课程版本可先使用模拟分位。

财务信息不能被界面文案表达成投资建议，应始终定位为观察辅助。