Stock Monitor JavaFX 原生股票看盘软件

hw2 技术原型迭代计划

版本 2.2    2026 年 5 月 22 日

# 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月 22 日 | 2.0 | 技术原型迭代计划：应对架构风险 | 项目组 |

# 1. 本迭代目标

hw2 是技术原型迭代，目标是验证 hw1 界面原型背后的架构是否可行，重点应对架构风险、技术选型风险和数据持久化风险。

# 2. 技术方案设计任务

选择架构风格：采用四层分层架构，UI、应用服务、领域对象和基础设施分离。

确定语言、框架、工具：Java 21、JavaFX 21、Maven、Jackson、jpackage、Git/GitHub。

设计多个架构视图：概念模型、用例实现顺序图、VOPC 类图、合并类图和架构视图。

设计关键算法：全 A 股分页导入、行情轮询、分时/K 线绘制、F10 财务报表解析。

选择编程规范：参考 Google Java Style Guide 和中文 Google 编程规范。

# 3. 技术原型范围

| 核心用例 | 技术原型实现 | 验证风险 |
| --- | --- | --- |
| 管理自选股 | JavaFX 搜索列表 + MarketUniverseService | UI 到仓储链路是否可行 |
| 查看实时行情 | EastMoneyMarketDataProvider + QuoteRefreshService + Canvas 图表 | 行情源适配和图表刷新是否可行 |
| 设置价格提醒 | F10 财务报表 + Canvas 柱状图 | 财务字段解析和图形化展示是否可行 |

# 4. 进度安排

| 步骤 | 工作内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制定本迭代计划 | hw2 技术原型迭代计划 |
| 2 | 技术方案与架构建模 | 分析模型、架构视图、编程规范 |
| 3 | 实现技术原型 | hw2/javafx-app 下 JavaFX 原生桌面代码 |
| 4 | 测试技术原型 | Maven + SmokeProbe 结果与人工测试记录 |
| 5 | 迭代评估 | 评审和测试记录、开发总结 |