Stock Monitor Windows 端股票盯盘软件

迭代计划

版本 1.0    2026 年 5 月 21 日

# 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.0 | 课程项目初稿：需求、架构、原型与迭代交付 | 项目组 |

# 1. 迭代目标

采用 3 次迭代完成课程项目：先完成需求和原型，再实现核心盯盘闭环，最后补齐提醒、文档评审和演示材料。

| 迭代 | 时间 | 目标 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代 1：调研与需求 | 第 1 周 | 确认数据源、用户和核心需求 | 前景文档、SRS 初稿、用例图、界面草图 |
| 迭代 2：核心原型 | 第 2 周 | 完成自选股、行情详情、图表原型 | HTML 原型、架构文档、用例规约 |
| 迭代 3：提醒与评审 | 第 3 周 | 完成提醒逻辑、文档修订、演示准备 | 迭代评估报告、最终 Word 文档、GitHub 仓库整理 |

# 2. 任务分解

| 任务 | 负责人 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源可获得性分析 | 需求/后端 | 高 | 明确实时、历史、提醒所需字段来源和风险。 |
| Vision 与 SRS | 需求 | 高 | 覆盖用户、问题、功能和非功能需求。 |
| 用例图与用例规约 | 需求/设计 | 高 | 至少覆盖自选股、行情、图表、提醒。 |
| HTML 界面原型 | 前端 | 高 | 可打开、可交互、能展示主界面元素。 |
| 架构设计 | 后端/架构 | 中 | 分层、核心类、数据视图和部署视图清晰。 |
| 小组评审与修改 | 全组 | 高 | 记录问题、改文档、改原型。 |

# 3. 风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开行情接口变更或不可用 | 中 | 高 | 使用 Provider 适配器和 mock 数据。 |
| 图表实现超出课程时间 | 中 | 中 | 只做折线图，不做复杂蜡烛图。 |
| 文档模板内容多导致进度拖延 | 中 | 中 | 聚焦课程要求章节，先完成可评审版本。 |
| 组员 Git 协作冲突 | 中 | 中 | 按目录分工，PR 评审后合并。 |

# 4. GitHub 管理方案

主分支 `main` 保存稳定交付；功能分支命名 `feature/watchlist`、`feature/alert`。

每次提交信息包含任务编号，例如 `docs: add SRS use cases`。

文档、原型和代码都进入仓库，便于追踪评审修改。

评审前打 tag：`v0.1-requirements`、`v0.2-prototype`、`v1.0-final`。