Stock Monitor Windows 端股票盯盘软件

迭代评估报告

版本 1.0    2026 年 5 月 21 日

# 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月 21 日 | 1.0 | 课程项目初稿：需求、架构、原型与迭代交付 | 项目组 |

# 1. 评估摘要

本次迭代完成了项目定位、数据源调研、需求规约、用例规约、架构设计、HTML 界面原型和 GitHub 交付目录整理。系统目标由“股票盯盘软件”收敛为“Windows 端轻量自选股盯盘与提醒工具”。

# 2. 完成情况

| 计划项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 调研数据源可获得性 | 完成 | 明确 AKShare、BaoStock、公开行情接口与授权行情源边界。 |
| 前景文档 | 完成 | 说明用户、问题、定位、竞争和约束。 |
| SRS | 完成 | 定义功能需求、非功能需求、接口和原型映射。 |
| 用例规约 | 完成 | 完成 6 个核心用例的基本流、备选流、前后置条件。 |
| 软件构架文档 | 完成 | 完成分层、数据视图、部署视图和质量属性。 |
| 界面原型 | 完成 | HTML 原型可交互，覆盖主界面、行情、图表和提醒。 |

# 3. 小组评审记录

| 评审问题 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 原始需求包含 K 线但用户只需要趋势 | 将 K 线简化为日收盘价折线，降低实现成本。 |
| 公开行情接口稳定性不确定 | 在 SRS 和架构中增加 Provider、缓存和 mock 数据方案。 |
| 提醒功能可能连续弹窗 | 规则增加触发状态，避免重复打扰。 |
| 界面与用例映射不明显 | 原型和 SRS 增加界面元素到需求编号的映射。 |

# 4. 问题与改进

PDF 作业要求存在加密或解析限制，后续提交前建议人工再核对课程细则。

公开行情源适合课程演示，但商业发布必须确认数据授权。

下一轮实现应优先补单元测试：提醒规则判断、行情适配器异常、SQLite 持久化。

# 5. 经验总结

先做数据源可行性分析，可以避免需求写得过满而无法实现。

用 Provider 接口隔离行情源，使系统在公开接口变化时仍能演示。

商科用户更关心资产观察和风险提醒，图表应简洁清晰，而不是复刻专业交易终端。

# 6. 后续计划

根据课堂反馈调整文档措辞和用例粒度。

实现 Windows 客户端最小可运行版本。

接入一个真实行情源并保留模拟数据降级。

补充测试报告和最终演示脚本。